# Termo de Abertura do Projeto (TAP)

## 1. Título do Projeto

Migração do Sistema PYB (Solicitações para o CICS) para Plataforma Web com Blazor Server e .NET 8

## 2. Justificativa

O sistema atual, desenvolvido em Visual Basic 6, apresenta limitações de manutenção, escalabilidade e integração com tecnologias modernas. A migração para uma aplicação web baseada em Blazor Server e .NET 8 visa garantir a continuidade das funcionalidades, melhorar a segurança, facilitar a manutenção e permitir maior integração com o ambiente corporativo do Banrisul.

## 3. Objetivos

### Objetivo Geral

Migrar o sistema PYB para uma aplicação web moderna, mantendo suas funcionalidades e melhorando sua arquitetura.

### Objetivos Específicos

- Migrar o banco de dados Access (.MDB) para SQLite (Ferramenta Online e Gratis).

- Recriar as telas do sistema como páginas Blazor.

- Centralizar regras de negócio em serviços C#.

- Implementar autenticação via ASP.NET Identity ou Active Directory.

- Substituir arquivos INI por controle via banco de dados.

- Garantir compatibilidade com os ambientes CICS e sistemas CSS.

## 4. Escopo do Projeto

### Inclusões

- Recriação das telas: Solicitação, DCT, FCT, PCT, PPT, Lista, Desconsidera.

- Implementação de serviços: grava_registro, mostra_registro, validações.

- Criação de estrutura em camadas: UI, Application, Infrastructure, Domain, Tests.

- Utilização de bibliotecas como MudBlazor, AutoMapper, Serilog, FluentValidation.

### Exclusões

- Integração com sistemas externos não previstos no escopo original.

- Manutenção do sistema legado após a migração.

## 5. Premissas

- A equipe terá acesso aos arquivos fonte do sistema VB6.

- O ambiente de desenvolvimento estará configurado com .NET 8 e Blazor Server.

- O banco de dados SQL Server estará disponível para testes e homologação.

## 6. Restrições

- Restrições de rede podem limitar o acesso a ferramentas externas (ex: GitHub Copilot).

- O projeto deve ser concluído dentro do prazo estipulado pela área de TI.

- A migração deve preservar a lógica de negócio existente.

## 7. Stakeholders

Patrocinador: Direção Geral – Banrisul

Gerente do Projeto: Luiz Henrique Costa

Equipe Técnica: Desenvolvedores, Analistas de Sistemas, DBAs

Usuários Finais: Equipes que operam com solicitações CICS

## 8. Cronograma Inicial

- Fase 1: Levantamento e análise do sistema legado

- Fase 2: Criação da estrutura base do projeto Blazor

- Fase 3: Migração das funcionalidades e testes

- Fase 4: Homologação e validação com usuários

- Fase 5: Implantação

## 9. Aprovação

Este documento formaliza o início do projeto e autoriza o uso de recursos para sua execução.